|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 2016-2017 годы в городском округе Отрадный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  |  |
| *Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Отрадный Самарской области, в отношении которых в 2016-2017 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Код МКД** | **Адрес МКД** | | **Год** | | | **Материал стен** | | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | | **Общая площадь МКД, всего** | | **в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего** | | | | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы** | | **Вид работ/услуг по капитальному ремонту** | | | **Стоимость капитального ремонта** | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | | |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершения последнего капитального ремонта** | |
|
| **кв.м** | | **кв.м** | | **чел.** | | | | **руб.** | **руб./кв.м** | **руб./кв.м** | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | 11 | | | 12 | 13 | 14 | | |
| Итого по МО 1: | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  |  | | |
| Г6-20 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 59 | | 1959 | 2013 | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2213,6 | | 2066,8 | | 93 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 4894269,6 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-21 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 61 | | 1960 |  | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2215,7 | | 2070,6 | | 101 | | | | Ремонт крыши | | | 1166886 | 1701,00 | 1701,00 | | |
| Г6-22 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 63 | | 1960 |  | | кирпичные | | 4 | 2 | | 1400,4 | | 1302,3 | | 48 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 3096284,4 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-23 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 65 | | 1960 |  | | кирпичные | | 4 | 2 | | 1387,6 | | 1291,2 | | 82 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 3067983,6 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-24 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 67 | | 1961 |  | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2180,3 | | 2036,7 | | 100 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 4820643,3 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-25 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 69 | | 1961 |  | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2188,8 | | 2043,2 | | 98 | | | | Ремонт крыши | | | 1166886 | 1701,00 | 1701,00 | | |
| Г6-26 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 71 | | 1961 | 2012 | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2184,8 | | 2041,2 | | 91 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 4830592,8 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-27 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 73 | | 1961 | 2010 | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2197,3 | | 2051,4 | | 104 | | | | Утепление и (или) ремонт фасада | | | 1760948,8 | 806,00 | 806,00 | | |
| Г6-28 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 75 | | 1961 |  | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2179,7 | | 2036,1 | | 93 | | | | Ремонт крыши | | | 1166886 | 1701,00 | 1701,00 | | |
| Г6-29 | г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 77 | | 1960 |  | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2204,5 | | 2059,3 | | 104 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 4874149,5 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-30 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.29 | | 1959 | 2012 | | кирпичные | | 4 | 2 | | 1356,9 | | 1263,7 | | 62 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 3000105,9 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-31 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.31 | | 1959 | 2013 | | кирпичные | | 4 | 4 | | 2722,7 | | 2488,8 | | 104 | | | | Утепление и (или) ремонт фасада | | | 2194496,2 | 806,00 | 806,00 | | |
| Г6-32 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.33 | | 1959 | 2009 | | кирпичные | | 4 | 4 | | 2760,6 | | 2564 | | 129 | | | | Ремонт крыши | | | 2493780 | 2670,00 | 2670,00 | | |
| Г6-35 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.37 | | 1959 |  | | кирпичные | | 4 | 4 | | 2762,5 | | 2541 | | 131 | | | | Ремонт крыши | | | 2496450 | 2670,00 | 2670,00 | | |
| Г6-36 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.39 | | 1959 |  | | кирпичные | | 4 | 4 | | 2718,7 | | 2353,3 | | 127 | | | | Ремонт крыши | | | 1590435 | 1701,00 | 1701,00 | | |
| Г6-37 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.40 | | 1960 | 2013 | | кирпичные | | 2 | 2 | | 680,4 | | 633,1 | | 27 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 1504364,4 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-38 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.41 | | 1959 | 2012 | | кирпичные | | 4 | 2 | | 1399,1 | | 1050 | | 49 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 3093410,1 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-42 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.45 | | 1959 | 2012 | | кирпичные | | 4 | 4 | | 2782 | | 2585,6 | | 112 | | | | Утепление и (или) ремонт фасада | | | 2242292 | 806,00 | 806,00 | | |
| Г6-43 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.47 | | 1959 | 2009 | | кирпичные | | 4 | 4 | | 2762,7 | | 2485,2 | | 124 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 6108329,7 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-44 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.48 | | 1959 |  | | кирпичные | | 2 | 6 | | 1385,6 | | 1330,5 | | 47 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 3063561,6 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-45 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.50 | | 1959 |  | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2181,4 | | 2033,5 | | 128 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 4823075,4 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-46 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.51 | | 1959 |  | | кирпичные | | 4 | 4 | | 2768,7 | | 2570,3 | | 124 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 6121595,7 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-47 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.52 | | 1959 |  | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2213,2 | | 1901,1 | | 107 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 4893385,2 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-48 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.52А | | 1959 |  | | кирпичные | | 4 | 3 | | 2216,5 | | 2071,6 | | 82 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 4900681,5 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-49 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.58 | | 1959 |  | | кирпичные | | 4 | 2 | | 1373,2 | | 1124,3 | | 45 | | | | Ремонт крыши | | | 807124,5 | 1701,00 | 1701,00 | | |
| Г6-54 | г. Отрадный, ул. Гайдара,д.60а | | 1960 |  | | кирпичные | | 4 | 4 | | 2783,2 | | 1935,5 | | 91 | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | | | 6153655,2 | 2211,00 | 2211,00 | | |
| Г6-380 | г.Отрадный, ул.Советская.д.58 | | 1957 |  | | кирпичные | | 3 | 4 | | 1258,5 | | 1136,5 | | 51 | | | | Ремонт крыши | | | 2111970 | 2670,00 | 2670,00 | | |