**О реализации плана мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения населения г.о. Отрадный**

**за 12 месяцев 2020 года**

В рамках национального проекта «Экология» по направлению «Чистая вода» предусмотрена реализация мероприятия "Реконструкция НФС существующих водозаборных сооружений городского округа Отрадный Самарской области. Оборотное водоснабжение. Станция умягчения».

За счет средств местного бюджета разработана проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция НФС существующих водозаборных сооружений городского округа Отрадный Самарской области. Оборотное водоснабжение. Станция умягчения».

На данный момент получено положительное заключение на проектно-сметную документацию.

Подготовлены документы для проведения электронного аукциона по определению подрядной организации на проведение работ по объекту.